Année 1860
Page 9

Documentation :
_ : mot non trouvé
[ ] : mot lu mais non sûre
Pour plus de clarté à la lecture :
- Les majuscules en début de ligne ont été rétablies.
- Un tiret (-) a été ajouté entre le numéro de ligne et le mot le suivant.
- J’ai pris la liberté de faire un retour à la ligne entre chaque jours.

Début transcription :

1860
Septembre.17 - _ des terrasses que surmontent la galerie du _ du
choeur et des _ de murs entre les croisées hautes du choeur
jusqu’aux chapiteaux des [mureaux]. On monte un échafaudage intérieur
pour la reprises des _ au dessus de l’entrée des collatéraux de choeur
dans le transept sud, comme il a été fait du côté Nord.

19 – on poursuit la couverture en plomb des travées de charpente qui ont
été refaits de chaque coté de la flèche (choeur et nef). On a posé le [dallage]
et les [souchettes] en fer destinées à supporter la crète en plomb sur la travée
du choeur. On pose le socle formant [cheneau] a la [1ere] travée de la nef Nord.

21 – Continuation du montage de la charpente neuve au dessus du transept
Sud. On pose les serrures pour les verrières des [croisées] hautes du transept
Sud face Est. Celui du coté Nord (face Est) sont terminées ainsi que le dallage
des charpentes basses de la nef Nord. On a terminé aussi la dépose de la rose
et commencé celui de l’ouverture à jour [placée] au dessous et de la corniche
formant passage.

22 – On a transporté l’échafaudage on [bascule] au dessus de la porte de gauche
de la facade principale pour la reprise des _tements des [parterres] de [tympan] au
dessus de l’entrée des collatéraux du choeur Sud[.] côté du transept on
continue le grattage et le ravalement de la porte en face. On poursuit le
raccord des dallages en marbre dans le bas coté du choeur.

28 – Les charpentiers continuent le montage des serrures pour le comble du
 transept Sud. On _ le chevronnage de la [3]e travée. Les travaux de
plomberie se poursuivent sur les parties du grand comble qui ont ete refaits
dernièrement et _ sur les quatre contrefiches de la flèche formant [gradins].

29 – On poursuit la dépose de la porte supérieure de l’_ à _
du transept Sud jusqu’au niveau des chapiteaux des petites colonnettes. On
termine les reprises et enduits des [parties] de tapisserie au dessus de la porte
de gauche de la facade principale.

Octobre 3 – Continuation des travaux de charpente pour le comble du transept Sud
on emmene le _ de la travée rapprochée de la flèche. Les travaux
de plomberie se poursuivent sur les deux [parties] de comble de la nef et du
choeur ainsi que sur les contrefiches diagonales formant [gradins].

5 – On poursuit la dépose de l’_ à jour de la face du transept Sud
jusqu’au niveau des chapiteaux des colonne[tt]es. On prépare le _
qui sont reliés au [serie] de colonnettes aux gros contreforts d’angles.