Année 1860
Page 9

Documentation :
_ : mot non trouvé
[ ] : mot lu mais non sûre
Pour plus de clarté à la lecture :
- Les majuscules en début de ligne ont été rétablies.
- Un tiret (-) a été ajouté entre le numéro de ligne et le mot le suivant.
- J’ai pris la liberté de faire un retour à la ligne entre chaque jours.

Début transcription :

Septembre. 17
19
21
22
26
28
29
Octobre 3
5
8
"
1860
[??] des terrasses que surmontent la galerie du triforium du
choeur 难 et des [parements] des murs entre les croisées hautes du choeur
jusqu'aux chapiteaux des meneaux. on monte un échafaudage interieur
pour les reprises des tympans au dessus de l'entrée des collatéraux du choeur
dans le transept sud comme il a été fait du coté nord.
[难19] on poursuit la converture en plomb des travées de charpente qui ont
été refaites de chaque coté de la flèche (choeur et nef) on a posé le faitage
et les fourchettes en fer destinées aa supporter la crète en plomb sur la travée
du choeur. on pose le socle formant cheneau a la [1ère] travée de la nef Nord.
ᑕontinuation du montage de la charpente neuve au dessus du transept
sud. on pose les serrures pour les verrières des croisées hautes du transept
sud face Est; celui du coté nord (face est) sont terminés ainsi que le dallage
des chapelles basses de la nef Nord. on a terminé aussi la dépose de la rose
et commmencé celle de l'ouverture à jour placée au dessous et de la corniche
formant [passage].
on a transporté l'échafaudage en bascule au dessus de la porte de gauche
de la facade principale pour la reprise des [portions] de tapissirie au dessus
des [??] de cette porte.
on commence la reprise par incrustement des parterres de tympans au
dessus de l'entree des collatéraux du choeur sud coté du transept on
continue le grattage et le ravalement de la partie en face; on poursuit le
raccord des dallages en marbre dans le bas coté du choeur.
les charpentiers continuent le montage des serrures pour le comble du
transept sud. on pose le chevronnage de la [2e] travée. les travaux de
plomberie se poursuivent sur les parties du grand comble qui ont été refaits
dernièrement et [ulterieurement] sur les quatre contrefiches de la flèche formant gradins
on poursuit la dépose de la partie supérieure de l'[难 ] à [jour]
du transept sud jusqu'au niveau des chapiteaux des petites colonnettes. on
termine les reprises [et] enduits des portions de tapisserie au dessus de la porte
de gauche de la facade principale.
Continuation des travaux de charpente pour le [comble] du transept sud
on commence le [?] des travées rapprochées de la fleche. les travaux
de plomberie se poursuivent sur les deux parties de comble de la nef et du
choeur ainsi que sur les contrefiches diagonales formant [gradins].
on poursuit la dispose de l'[ouverture] à jour de la facade du transept sud
jusqu'au niveau des chapiteaux des colonettes. on prépare le chainage
qui doit relier cette série de colonnettes aux gros contreforts d'angle
on termine le grattage et le [??] des voutes hautes du transept
sud ainsi que celui de la face intérieure de le même transept formant
sur les collatéraux de la nef.
11
on poursuit la reprise [pour] [increntement] des tympans au dessus des arcs
[??] des collateraux du choeur ouvrant sur le transept sud, ainsi que
la serrure des croisées hautes qui surmontent les petites roses de la face latérale
Est de le [??] transept.